| ГОДИШЕН ДОКЛАД за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. - за 2012г. |
| --- |
| Програма за реализация на План за развитие на Община град Добричка за 2012г. (всички суми са в лева) |
| Приоритет Цел Мярка Име на проекта | Дейности | Предвидено финансиране | Извършено/постигнато | Отчетени разходи към 31.12.2012г. по източници на финансиране |
|  |  | РБ | ОБ | Други из-ци |  | РБ | ОБ | Други из-ци |
| Приоритет 1 - Постигане на конкурентноспособно модерно земеделие и местна хранително-вкусова промишленост, създаваща висококачествени крайни продукти с висока добавена стойност, рентабилност и Европейско качество |
| Цел 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика |
| Мярка 1: Повишаване на маркетинга на общината – промоция и привличане на инвеститори |
| Проект «Пъстрото лице на Добруджа» | Партньор съвместно с общините Добрич, Балчик и Каварна с цел промотилране на туристическите дестинации на общината и привличане на инвеститори |  |  |  | Към момента са определени координаторите от партньорските организации. Дейностите не са стартирали. |  |  |  |
| Цел 2:Създаване на условия, благоприятстващи развитието на конкурентоспособно модерно земеделие |
| Мярка 1: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на земеделието |
| МИГ Добричка | Еднолични търговци, земеделски производители и др. от бизнеса кандидатстват за финансиране на Стратегията за местно развитие |  |  | 1 165 016 | Депозирани са проектни предложения за закупуване на земеделска техника и системи за капково напояване, закупуване на модулна инсталация за етерични масла, изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и др., които са в процес на оценка в Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните |  |  |  |
| Цел 4: Повишаване качеството на човешкия капитал и съответствието на квалификацията му с пазара на труда |
| Мярка 1: Повишаване професионалната квалификация на работната сила |
| Проект «Нов избор – развитие и реализация» | Обучение на 103 лица Осигуряване на заетост на 103 лица на длъжност „работник озеленяване” в 51 населени места в общината |  |  |  | Обучение на 103 лица Осигуряване на заетост на 103 лица на длъжност „работник озеленяване” в 51 населени места в общината |  |  | 440 665,38 |
| Приоритет 2 – Развитие на околната среда и пълноценно стопанисване на природните ресурси и земята в съответствие с принципите на устойчивост |  |  |  |  | Мярка 3 - Въвеждане на енергоефективни системи |
| Цел 2: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда |
| Мярка 2: Ефективно управление на отпадъците |
| Провеждане на мероприятия с екологична насоченост | Хигиенизиране на населените места и почистване и ликвидиране на нерегламентираните микросметища |  | 109 964 |  | Почистиха се и ликвидираха микросметищата в селата: Алцек, Божурово, Стефаново, Ведрина, Победа, Карапелит, Врачанци.От 13.03.2012 г. до 13.05.2012 г. се проведе кампания за пролетно почистване, хигиенизиране и благоустрояване на населените места, която завърши с преглед на населените места. За провеждането на кампанията се закупиха материали за 11776 лв. |  | 13698 |  |
| Сметосъбиране и сметоизвозване |  |  | 311 717 |  | През 2012 г. в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от населените места на депо за ТБО до с. Богдан се включиха допълнително селата: Хитово, Бдинци, Вратарите и Гешаново. В момента в системата са обхванати 59 бр. населени места. |  | 306372 |  |
|  | Дейности по обезвреждане, запръстяване и екологични такси за ТБО на депо с.Богдан |  | 167 085 |  | Общината има сключено споразумение с община град Добрич за съвместно ползване услугите на оператора на депото за битови отпадъци до с. Богдан. Депонирани са през 2012 г. 5145,8 т. битови отпадъци. В резултат на което са запръстени 5249 кв. м. отпадъци. Извършен е мониторинг на депото за 2759,6 лв. На база депонираните количества отпадъци са изплатени екологични такси за 51896 лв. |  | 204416 |  |
| Мярка 3: Опазване и разширяване на зелената система в общината |
| озеленяване в населени места на общината | Залесяване с дървета, храсти и цветя в населените места: с. Лясково, с. Овчарово, с. Г. Колево, с. Стожер, с.Божурово,с. Ст. Караджа |  |  |  | Залесяване с дървета, храсти и цветя в населените места: с. Лясково, с. Ген. Колево, с. Стожер, с.Божурово, с.Черна, с.Ведрина, с.Плачи дол, с.Ст.Караджа, с.Приморци, с.П.Иваново, с.Карапелит, с.Победа, с.Дончево (растителността е предоставена от разсадника на общината в с.Долина, а засаждането е извършено от работник озеленяване по населените места) |  |  |  |
| Национална кампания „За чиста околна среда – 2012 г”,тема „Обичам природата - и аз участвам” | Кметство с.Победа участва с проект „Школа по природолюбие в с.Победа”. Целта на проектното предложение е да се повиши екологичната култура и самосъзнание на жителите на селото, чрез комплекс от дейности свързани с опазване на околната среда. |  |  | 9999,40 | Дейностите включваха почистване на терена зад кметството, засаждане на дръвчета и друга растителност, монтиране на детски съоръжения и оформяне на детска площадка. |  |  | 9999,40 |
| Национална кампания „За чиста околна среда – 2012 г”,тема „Обичам природата - и аз участвам” | Кметство с.Карапелит участва с проект „Лесопарк с чешма и Войнишки паметник”. Проектът е разработен съгласно изискванията на кампанията и базиран върху съществуващите в селото традиции. |  |  | 9766 | Дейностите включваха почистване на терена чрез доброволен труд; ремонтиране коринтата на чешмата; бетониране на площаядка около чешмата; зацветяване – розариум 30 кв.м.; залесяване на района около чешмата 1, 800 дка; розариум пред паметника и нови тротоарни плочи, пейки. |  |  | 9766 |
| Цел 3: Постигане на ефективно управление на природните ресурси |
| Мярка 1: Съхранение на културното наследство |
| Строителна програма | Ремонт сгради читалища – Свобода, Добрево, Златия, Попгригорово, Тянево, Ф.Дянково и паметна плоча с.Соколник |  | 81 200 |  | Ремонт сгради читалища – Свобода, Добрево, Златия, Попгригорово, Ф.Дянково |  | 25609 |  |
| Стр. програма – капиталови разходи | Ремонт сграда читалище с. божурово, с. Владимирово, с. П.Гешаново и с. Овчарово | 130 245 | 27 000 |  | Ремонт сграда читалище с. Божурово, с. Владимирово, с. П.Гешаново и с. Овчарово | 101546 | 20662 |  |
| Мярка 2: Постигане на най – добро използване на природните ресурси |
| Строителна програма | Ремонт естествени чешми – Алцек, Бенковски, Владимирово, Воднянци, Дряновец, Камен, Крагулево, Подслон, П.Минково, Пчелник, Ф.Дянково |  | 42 900 |  | Ремонт естествени чешми – Алцек, Бенковски, Владимирово, Воднянци, Дряновец, Камен, Крагулево, Подслон, П.Минково, Пчелник, Ф.Дянково |  | 34024 |  |
|  | Ремонт кладенци – Овчарово, Орл.могила, Пчелино |  | 3 250 |  | Ремонт кладенци – Овчарово, Орл.могила, |  | 3053 |  |
| Мярка 3: Съживяване на пустеещи земи |
| Рекултивиране на запустели селскостопански земи | Стартиране на процедура по дългосрочно отдаване на земи за срок от 4 години |  |  |  | Има проявен интерес от млади земеделски производители. Наети са земеделски земи с които кандидатстват по мерки на към ПРСР. Отдадени са под наем. |  |  |  |
| Цел 4: Постигане на сигурна защита на населението и реколтите при резки климатични промени и природни бедствия |
| Мярка 1: Намаляване риска от прородни бедствия |
| Проект «Коррекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната территория на с.Сливенци – І ви етап» | Изграждане на корекцияна дере в урбанизираната территория на с.Сливенци с дължина 968 метра и изграждане на два стоманобетонни водостока. |  | 20600.30 | 344 135,58 | Корекция дере – строителство с предвидении 5% съфинансиране |  | 19541 | 336 428 |
| Строителна програма | Ремонт водостоци – Драганово, |  | 1 800 |  | Ремонт водостоци – Драганово и Пчелино |  | 3335 |  |
| Строителна програма | Ремонт канавки и дерета – Медово, Карапелит, Одринци |  | 12 017 |  | Ремонт канавки и дерета – Медово, |  | 1026 |  |
| Приоритет 3 – Устойчиво развитие на селата на територията на община Добричка чрез подобряване на инфраструктурата, услугите и създаване на заетост |
| Цел 1: Подобряване качеството на живот |
| Мярка 1: Обновяване и развитие на селата |
| Проект”Социално включване” строителство | Преустройване на част от сграда в ЦДГ с.Стефаново за общностен център |  |  | 291 806 | Преустроена част от сграда в ЦДГ с.Стефаново в общностен център |  |  | 203 946 |
| Строителен надзор на преустройство на сграда в ЦДГ с.Стефаново за „Общностен център за деца в риск и техните семейства” | Обекта е преходен |  | 1000 |  | Извършен строителен надзор |  | 840 |  |
| Авторски надзор на преустройство на сграда в ЦДГ с.Стефаново за „Общностен център за деца в риск и техните семейства” | Обекта е преходен |  | 1500 |  | Извършен авторски надзор |  | 1250 |  |
| Строителна програма | Ремонт сгради кметства и кметски наместничества – Вратарите, Козлодуйци, Методиево, Миладиновци, П.Свещарово, Прилеп, Плачи дол, Административна сграда община, Житница, Котленци, Лясково, Росеново, Алцек, Божурово, Воднянци, Ломница, Смолница |  | 92 442 |  | Ремонт сгради кметства и кметски наместничества – Вратарите, Козлодуйци, Методиево, Миладиновци, П.Свещарово, Прилеп, Плачи дол, Административна сграда община, Житница, Котленци, Лясково, Росеново » Сгради кметства» - зеземяване |  | 47230 1918 |  |
| Стр. програма – капиталови разходи | Ремонт Сграда ЦДГ с. Стефаново, с. Паскалево и Ломница | 58 636 | 26 832 |  | Ремонт Сграда ЦДГ с. Стефаново, с. Паскалево | 55210 |  |  |
| Стр. програма – капиталови разходи | Изграждане Пристройка на ЦДГ с. Подслон | 84 200 | 151 000 |  | Изграждане Пристройка на ЦДГ с. Подслон | 84200 | 12556 |  |
| Строителна програма | Автоспирки – Енево, Подслон |  | 7 000 |  | Автоспирки- с.Алцек, с.Кръгулево, с.Орлова могла |  | 5356 |  |
| Строителна програма | Ремонт дом на покойника –Козлодуйци, Плачи дол |  | 3 200 |  | Ремонт дом на покойника –Козлодуйци, Плачи дол |  | 2475 |  |
| Строителна програма | дом на покойника – Крапелит Енево и Бенковски |  | 29 500 |  | Неизпълнено- през 2012 г. се работи по приятия първи вариант на строителната програма |  |  |  |
| Строителна програма | Ремонт на сгради ЦДГ и ОУ – Черна, Воднянци, Сливенци, Житница, Дончево, Батово, Владимирово, Плачи дол, Стожер, Царевец, старо ОУ с.Одринци, ОУ Ст.Караджа и ОУ Божурово |  | 108 090 |  | Ремонт на сгради ЦДГ и ОУ – Черна, Воднянци, Сливенци, Житница, Дончево, Батово, Владимирово, Плачи дол, Стожер, Царевец, старо ОУ с.Одринци, ОУ Ст.Караджа , с. Паскалево и с. Стефаново „Сгради ЦДГ” - заземяване |  | 87348 529 |  |
| Строителна програма | Ремонт младежки клубове – Дончево, Плачи дол, Ст.Караджа, Царевец |  | 31 800 |  | Ремонт младежки клубове – Дончево, Плачи дол, Ст.Караджа, Царевец, Стефаново |  | 23384 |  |
| Строителна програма | Ремонт клуб на пенсионера – Котленци, Ломница, Лясково, Свобода, Хитово |  | 15 400 |  | Ремонт клуб на пенсионера – Котленци, Ломница, Лясково, Свобода, Пчелник |  | 12461 |  |
| Мярка 2: Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на населението |
| Проект „Алтернативи” – социална услуга | Осигуряване на 16 работни места за лични асистенти |  |  | 30 534 | Осигуряени 16 работни места за лични асистенти. Предоставена социална услуга «личен ассистент на 16 лица с увреждания |  |  | 55 522 |
| Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” | Осигуряване на 34 работни места за предоставяне на 11 социални услуги |  |  | 506 286 | Към момента не са разкрити услугине и не са провеждани процедури за избор на експерти консултанти |  |  |  |
| Проект „И аз имам семейство”, схема „Приеми ме” – ОП”РЧР” | Осигуряване на заетост на 2 лица |  |  | 12 000 | Назначении на трудов договор 2 социални работници |  |  | 12 000 |
| Национална програма „ОСПОЗ” | Осигуряване на заетост на трудоспособни безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане в рамките на календарната година. |  | 7402,88 | 28298,28 | Осигурена заетост на 12 души трудоспособни безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане в рамките на календарната година в 12 населени места. |  | 7342,88 | 28298,28 |
| Цел 2: Създаване на алтернативната заетост |
| Мярка 2: Развитие на традиционните културни празници в селата |
| Изпълнение на дейностите Културен календар за 2012 година | Фолклорен събор «Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене» |  | 72000 |  | Мероприятия от културния календар за 2012 г. - Фолклорен събор «Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене» |  | 32 949,17 |  |
| Изпълнение на Културен календар за 2012 година | Регионални фолклорни празници под надслов «Добруджа – обич моя» предшестващи празника на община Добричка и Фолклорен събор «Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене» |  | 2500 |  | Проведении регионални фолклорни празници под надслов «Добруджа – обич моя» предшестващи празника на община Добричка и Фолклорен събор «Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене» в селата Свобода, Батово, Дончево, Черна |  | 2 000 |  |
| Цел 3: Разширяване и подобряване на здравните услуги |
| Мярка 1: Създаване на условия за опазване и подобряване здравето на гражданите |
| Строителна програма | Ремонт сгради СЗУ – Бранище, Росеново, Долина, Славеево, Смолница |  | 29 000 |  | Ремонт сгради СЗУ – Бранище, Росеново, Долина, Славеево, М.Смолница |  | 20941 |  |
| Капиталов трансфер | Капиталов трансфер за общинската болница – МБАЛ – закупуване на машини и съоражения |  | 32625 |  | За отчетния период не са превеждани средства за общинската болница - МБАЛ |  |  |  |
| Проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” | Пдобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа, осигуряване на 1 раб. Място |  |  | 3 600 | Осигурено 1 работно място здравен медиатор |  |  | 3 600 |
| Цел 4: Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на общината |
| Мярка 1: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението |
| Проект „И аз имам семейство”, схема „Приеми ме” – ОП”РЧР” | Предоставяне услуга „Приемна грижа” свързана с деинституционализацията |  |  |  | За отчетния период са постъпили 5 заявления от кандидати за приемни родители. Трима от кандидати са преминали успешно обучителните курсове и са утвърдени от комисията по приемна грижа към РДСП.З а един от кандидатите и издаден отказ за утвърждаване , а другия кандидат оттегли подаденото заявление. Настанени са две деца изпаднали в риск в едно от приемните семейства. За останалите предстои настаняване. |  |  | 6482.00 |
| Център за обществена подкрепа | Предоставяне на социални услуги за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години |  |  |  | До месец март социалната услуга се предоставя по проект „Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно социално положение от 7 до 18 години” финансиран по ОП”РЧР” През месец ноември ЦОП продължи дейността си като местна дейност с капацитет 30 места |  | 2611 | 20358 |
| Социален асистент и домашен помощник | Предоставяне на социални услуги в домашна среда за 68 души в неравностойно положение, болни и стари хора и деца с увреждания. |  |  |  | - Предоставени на социални услуги в домашна среда за 68 души в неравностойно положение, болни и стари хора и деца с увреждания за периода до месец март 2012 г. по проект „С грижа за хората в неравностойно положение” по ОП”РЧР” - През месец ноември социалната услуга социален асистент продължи като местна дейност с капацитет 30 места |  | 10463 | 53640 |
| Домашен социален патронаж | Предоставяне на социални услуги в домашна среда и задоволяване на потребностите на стари хора и хора с увреждания 550 души от населените места на общината |  | 528150 |  | Предоставяне на социални услуги в домашна среда и задоволяване на потребностите на стари хора и хора с увреждания 550 души от населените места на общината |  | 475137 |  |
| Обществена трапезария | Доставка на топла храна през зимния сезон за лица в неравностойно социално положение. Капацитет 100 места |  |  | 18480 | Доставка на топла храна през зимния сезон за лица в неравностойно социално положение. Капацитет 100 места |  |  | 31837,86 |
| ДДЛРГ „Добруджанче” с.Овчарово за деца от 3 до 7 г. | Предоставяне на социални услуги за деца от 3 до 7 г. в зависимост от потребностите им | 243182 |  |  | Предоставяне на социални услуги за деца от 3 до 7 г. в зависимост от потребностите им | 105163 |  |  |
| Дом за възрастни хора с деменция в с.Опанец | Предоставяне на социални услуги за мъже и жени с деменция в специализирана институция с капацитет 50 места | 367418 |  |  | Предоставяне на социални услуги за мъже и жени с деменция в специализирана институция с капацитет 50 места | 349907 |  |  |
| Строителна програма | Ремонт сгради ДСП – Ведрина, Владимирово, Житница, Овчарово, Паскалево, Смолница, Стожер, Божурово, Ст.Караджа, ДВД Опанец и ДДЛРГ Овчарово |  | 94 400 |  | Ремонт сгради ДСП – Ведрина, Владимирово, Житница, Овчарово, Паскалево, Смолница, Стожер, Божурово, Ст.Караджа, ДВД Опанец «Сграда ДСП» - заземяване |  | 65024 1013 |  |
| Мярка 2: Подобряване условията на живот и равноправното включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално – икономическия живот на общината |
| Разкриване на услугите в Общностен център за деца в риск и техните семейства | Предоставяне на 11 социални услуги за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства, както и за деца с увреждания |  |  | 413 392 | Към момента все още не са разкрити социалните услуги поради независещи от общината причини. |  |  |  |
| Цел 5: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво |
| Мярка 1: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа |
| Извършване на първоначална проверка и обследване на енергийна ефективност на общински сгради | По Закона за енергийната ефективност е необходимо да бъде извършено такова обследване на 25 общински сгради с РЗП над 1000 кв.м |  | 10 000 |  | През 2012 година не са извършвани обследвания на сгради с РЗП над 1000 кв.м. |  |  |  |
| Цел 6: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка |
| Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства в населените места от общината |
| Кандидатстване в МИГ Добричка | По мярка 41321: «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», Проект»Чрез спорт – по – здрави и енергични в община Добричка» |  |  | 104 220 | Депозирано проектно предложение за реновиране на мултифункционална спортна площадка в с.Стожер който е в процес на оценка в Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните |  |  |  |
| Кандидатстване в МИГ Добричка | По мярка 41322: «Обновяване и развитие на населените места», Проект «Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парково пространство в селата – Божурово и Стефаново на община Добричка |  |  | 71 770 | Депозирано проектно предложение заизграждане на детски площадки в парковото пространство в селата Божурово и Стефаново, който е в процес на оценка в Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните |  |  |  |
| Кандидатстване в МИГ Добричка | По мярка 41322: «Обновяване и развитие на населените места», Проект «Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парково пространство в селата – Одърци, Дончево, Смолница, на община Добричка |  |  | 118 535 | Депозирано проектно предложение заизграждане на детски площадки в парковото пространство в селата Одърци, Дончево, Смолница, който е в процес на оценка в Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните |  |  |  |
| Строителна програма | Автоработилница община, спортна площадка Стожер, съблекалня стадион Бенковски, ограда кметство Бдинци, благоустрояване естрада №1 с.Дебрене, предпазен парапет с.Победа |  | 40 280 |  | Автоработилница община, , ограда кметство Бдинци, Благоустрояване детска площадка с. Бенковски |  | 10547 |  |
| Строителна програма | Ремонт обществени тоалетни – с.Врачанци, Ловчанци, Миладиновци, П.Иваново, Самуилово, Смолница, Бенковски |  | 25 600 |  | Ремонт обществени тоалетни – с.Врачанци, Ловчанци, Миладиновци, П.Иваново, Самуилово, Смолница, |  | 13015 |  |
| Строителна програма – капиталов списък | Ремонт сграда съблекалня стадион с.Стефаново |  | 20 000 |  | Неизпълнено- през 2012 г. се работи по приятия първи вариант на строителната програма |  |  |  |
| Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната мрежа и подобряване на водоснабдяването |
| Строителна програма | Ремонт водопроводи – Козлодуйци, Приморци |  | 27 000 |  | Ремонт водопроводи – Козлодуйци, Приморци |  | 16163 |  |
| Строителна програма – капиталов списък | Включване сондаж с.Смолница |  | 25 500 |  | Неизпълнено- през 2012 г. се работи по приятия първи вариант на строителната програма |  |  |  |
| Мярка 4: Разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура - пътища |
| Строителна програма – капиталови разходи | Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа и улици на територията на община Добричка | 391 400 |  |  | Неизпълнено- през 2012 г. се работи по приятия първи вариант на строителната програма |  |  |  |
| Строителна програма – капиталови разходи | Асфалтиране на ул.3, с.Ф.Дянково |  | 39 139 |  | Неизпълнено- през 2012 г. се работи по приятия първи вариант на строителната програма |  |  |  |
| Строителна програма | Ремонт улици – Богдан, Ведрина, Карапелит, Г.Колево, Ловчанци, Победа, Лясково, Методиево, Поп грогорово, Пчелино, Стожер, Хитово, Бенковски, Подслон, Стефаново |  | 342 330 |  | Ремонт улици – Богдан, Ведрина, Карапелит, Г.Колево, Ловчанци, Победа, |  | 185107 |  |
| Мярка 5: Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура – Интернет, мобилни коммуникации, медии |
| Защитена интернет връзка.Създаване на електронна среда за обмен на информация между общинската администрация и населените места в община Добричка | Изграждане на интернет връзка в най- малко 30 населени места | 2 500 |  |  | Изградена интернет връзка в 30 населени места от общината |  |  |  |
| Приоритет 4 – Развитие на селските райони с участието на местните общности и тяхната мобилизация за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството |
| Цел 1: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината |
| Мярка 1: Квалифициране на общинската администрация |
| Планувано обучение на служителите от общинската администрация. | Изготвяне на индивидуални и групови заявки за специализирано обучение за професионално развитие на 18 служители от общинската администрация. | 6 090 |  |  | Преминали обучение 24 служителя от администрацията | 6090 |  |  |
| Мярка 3: Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление на средства от Структурните фондове на ЕС и от национални и международни фондове и програми |
| НП „С грижа за всеки ученик”, Модул 3 на МОМН | Осигуряване на допълнително обучение на ученици по общообразователни предмети в ОУ „Христо Ботев” с.Стожер | 3080 |  |  | Осигуряване на допълнително обучение на ученици по общообразователни предмети в ОУ „Христо Ботев” с.Стожер | 2353 |  |  |
| НП „С грижа за всеки ученик”, Модул 3 на МОМН | Осигуряване на допълнително обучение на ученици по общообразователни предмети в ОУ „Васил Левски” с.Хитово | 1540 |  |  | Осигуряване на допълнително обучение на ученици по общообразователни предмети в ОУ „Васил Левски” с.Хитово | 1261 |  |  |
| НП «Оптимизация на училищната мрежа» модул «Оптимизиране на вътрешната структура на училищата» | Изплащане на обезщетения на персонала |  |  |  | Изплащане на обезщетения на персонала в училищата в селата Победа, Житница, Карапелит | 16 304 |  |  |
| НП на МОМН за по – пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, Модул „Подпомагане на храненето на децата” в общинските ЦДГ и училища | Осигуряване на добавка за всяко дете от подготвителна група в ЦДГ и за ученици от І – ІV клас | 53 300 |  |  | Осигуряване на добавка за всяко дете от подготвителна група в ЦДГ и за ученици от І – ІV клас | 58 250 |  |  |
| Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските ЦДГ и училища | Подобряване на общото физическо състояние и усъвършенстване на двигателната култура на децата и учениците | 6 220 |  |  | Предоставени средства за подпомагане на ФВС за учениците и децата в детските градини | 6009 |  |  |
| НП „Оптимизация на училищната мрежа” на МОМН, Мярка „Без свободен час” | Целесъобразно и ефективно разходване на бюджетни средства. Свеждане до минимум на свободните часове | 3 858 |  |  | Предоставени са средства за свеждане до минимум на свободните часове в ОУ»Неофит Рилски» с.Ловчанци, ОУ»Добри Войников» с.Победа, ОУ»Климент Охридски» с.Смолница и ОУ»Васил Левски» с.Хитово | 760 |  |  |
| ОП «РЧР», Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.06 – “Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” По проекта са включени 12 училища от общината в селата – Победа, Батово, Стефаново, Стефан Караджа, Паскалево, Овчарово, Житница, Карапелит, Хитово, Ведрина, Смолница, Дончево | подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. |  |  |  | Проекта е с продължителност 36 месеца. Стартира на 20 декември 2011 г. и ще приключи октомври 2014 г. Сформирани са 33 Групи в ПИГ и обхванати -796 ученици от 1 до 8 клас |  |  | 303 404 |
| ОП «РЧР», Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.05 – “Да направим училището привлекателно за младите хора”. По проекта са включени 9 училища от общината в селата – Плачи дол, Лясково, Ф.Дянково, Бенковски, Владимирово, Ловчанци, Божурово, Черна, Стожер | да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности |  |  |  | Сформирани са 27 групи за извънкласна дейност и обхванати 304 ученици от 1 до 8 клас |  |  | 53 896 |
| ОП «РЧР», Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, Проект «Весел калейдоскоп» | Интегриране на деца от етническите малцинства за подпомагане за по – успешната им социална и трудова реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества в училищата в селата Победа, Смолница и Дончево |  |  | 98 681 | Стартира през месец октомври 2012 г. В процесс на изпълнение до октомври 2013 година |  |  | 19 500 |
| Цел 2: Финансово управление на общината – подготовка за финансова децентрализация |
| Мярка 1: Прилагане на съвременни системи за финансово управление и контрол за целесъобразното разходване на бюджетните средства |
| Подготовка и приемане на общинския бюджет | Публичност и прозрачност на целия бюджетен процес. Своевременно утвърждаване на бюджетния календарен график. Публично обсъждане на отчета и проекта за бюджет. |  |  |  | Публичност и прозрачност на целия бюджетен процес. Своевременно утвърждаване на бюджетния календарен график. Публично обсъждане на отчета и проекта за бюджет в общинската администрация, кметства и кметски наместничества, училища и детски градини |  |  |  |
| Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процесс и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол |
| Концесии | Отдаване на 9(девет) бр. язовири на концесия |  |  |  | 3 бр. Сключени договори с концесионери -язовир Бенковски- годишен наем -язовир Смолница 1 – годишен наем -язовир с.Минково – годишен наем Към момента има процедура за 6 обекта |  | 731 620 2640 |  |
| Мярка 3: Повишаване събираемостта на дължимите неданъчни приходи |
| Изпълнение на общинския бюджет | Повишаване събираемостта на данъчните и неданъчните приходи чрез предприемане на дийствия по принудително събиране на общинските вземания. |  | 896 000 |  | Издаване на актове за установяване на задължения. Изпращане на съобщения за неплатен 3% данък придобиване. Изпращане на съобщения на задължените лица да декларират недекларирани новопостроени сгради с издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. |  | 1 163 101 |  |
| Цел 3: Постигане на по – добро и по – ефективно обслужване на гражданите и бизнеса |
| Мярка 1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация |
| Внедряване на система за електронни услуги. Електронен докуметооборот. | Създаване на електронни еквиваленти на актовете по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ за периода 1990- 2001 г. |  | 3 200 |  | Създадени са електронни еквиваленти на актовете по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ за периода 1990- 2001 г./ |  | 3000 |  |
| Подобряване на системата за управление на качеството. | Преминаване на одити по функциониране на ISO 9001:2008 |  | 3 000 |  | Извършен одит за 2011 г. през 2012 г. по функциониране на ISO 9001:2008 |  | 3 700 |  |
| Поетапно обновяване и развитие на хардуерното оборудване и софтуерното обезпечаване на дейностите на общинската администрация на съвременно ниво. Развитие на електронния документооборот и електронния архив в звената за обслужване на гражданите и бизнеса и в цялата администрация. | Доставка на ИТ техника (работни станции и сървър; документни скенери; принтери/етикетни принтери; UPS; Switch; Router; HDD; памети) |  | 23 716 |  | Доставени са: 9бр. Компютърни конфигурации 1бр.Документен скенер 2бр. Черно-бели копира различни видове |  | 17 073,60 |  |
| Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския съвет |
| Информационно обслужване. Прозрачност при управление дейността на организацията, Повишаване на информираността и привличане на граждански инициативи пр ивземането на управленски решения | Поддръжка хостинга на сайта на община Добричка, публикуване на решения проекти на наредби, правилници, търгове , конкурси, обяви и други документи в сайна на общината мести и национални печатни издания |  | 20 000 |  | Поддръжката на хостинга на сайта се възложи на външен изпълнител, който коректно изпълни задълженията си по договора. Всички решения, проекти на наредби, правилници, търгове , конкурси, обяви и други документи се публикуваха в сайта на общината, местни и национални печатни издания. Информационно обслужване се извършваше и от радио «Добруджа», с което общината има сключен договор. |  | 9 192 |  |
| Цел 4: Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие |
| Мярка 1: Междуобщински дейности и проекти |
| Проект «Пъстрото лице на Добруджа» | Партньор съвместно с общините Добрич, Балчик и Каварна с цел промотилране на туристическите дестинации на общината и привличане на инвеститори |  | 4150 | 500 000 | Към момента са определени координаторите от партньорските организации. Дейностите не са стартирали. |  |  |  |